2020年度农村危房危险性鉴定费专项资金绩效自评报告

- 一、项目名称

- 农村危房危险性鉴定费专项资金20万元。

- 二、基本情况

根据临武县住房和城乡建设局（人民办）职责职能要求，我局负责全县危房普查、统计及危旧房屋改造计划编制，指导监督房屋维修养护及房屋鉴定工作。2020年财政安排农村房屋危险性鉴定费专项资金20万元，用于2019年农村房屋危险性鉴定。

- 三、绩效目标实现情况和指标完成情况

2020年财政安排农村房屋危险性鉴定费专项资金20万元。该项目是依据农村危房改造，改善人民住房条件，提高生活水平而设立的持续项目。该项目的长期绩效目标是农村危房改造，改善人民住房条件，提高生活水平，提高农村居住环境。2019年，我局组织第三方鉴定公司对全县1901户（包括危改质量安全大排查大整改行动中发现的住房安全存在问题的4户疑问户）农村“四类重点对象”房屋进行了危险性鉴定，其中鉴定为A级1349户、B级312户、C级153户、D级83户，鉴定工作已全部完成。

项目支出绩效自评表

（  2020 年度）

| 项目支 出名称 | 2019年度农村危房房屋危险性鉴定费用 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 临武县住房和城乡建设局 |  |  |  | 实施单位 | 临武县住房和城乡建设局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 20 | 20 | 20 | 10 | 100％ | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 20 | 20 | 20 | 10 | 100％ | 10 |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 完成全县农村“四类重点”对象房屋危险性鉴定 |  |  |  | 已完成 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 鉴定数量 | 1901户 | 1901 户 | 20 | 20 |  |
|  |  | 质量指标 | 鉴定质量 | 真实性、农村“四类”重点对象全覆盖 | 真实、全覆盖 | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 2019年底 | 2019年底 | 2019年底 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 预算范围内 | 20万元 | 20.0632 | 10 | 10 | 偏差原因：、乡镇少报、漏报、问题整改；改进措施：加强监督。 |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 无 | 无 | 无 | 10 | 10 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 改善居住环境、住房条件，提高生活水平 | 改善农户居住环境，改善人民住房条件，提高生活水平 | 保障农村“四类”重点对象住房安全有保障 | 20 | 20 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 无 | 无 | 无 | 10 | 10 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 可持续性 | 危房改造可持续发展 |  | 10 | 10 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 社会满意度100% | 社会满意度100% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |

填表人：          联系电话：          填报日期：           分管领导签字：