2020年度背街小巷提质改造专项资金绩效自评报告

- 一、项目名称

- 背街小巷提质改造专项资金112万元。

- 二、基本情况

根据临武县住房和城乡建设局（人民办）职责职能要求，按照上级要求，针对县城区雨污未进行彻底分流的问题，进行背街小巷提质改造工程。改善人居环境，建造宜居城市。

- 三、绩效目标实现情况和指标完成情况

2020年财政安排背街小巷提质改造专项资金112万元。该项目是依据按照上级要求，针对县城区雨污未进行彻底分流的问题，进行背街小巷提质改造工程。改善人居环境，建造宜居城市而设立的持续项目。该项目的长期绩效目标是改善人居环境，建造宜居城市。2017年由我局实施的背街小巷建设，总投资2680多万，原计划对县城区城中村及社区共55条背街小巷进行提质改造，主要内容之一是进行雨污分流。目前该项目于2020年1月完成建设并通过了竣工验收，经核查共完成33条：其中一标段（舜峰镇）计划完成24条建设任务，实际上完成了19条；二标段（武水镇）计划完成31条，实际上完成14条，减少20条，增加了3条（同兴路、景鸿小区、江山学府）。

项目支出绩效自评表

（  2020 年度）

| 项目支 出名称 | 2020年背街小巷提质改造工程资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 临武县住房和城乡建设局 |  |  |  | 实施单位 | 临武县住房和城乡建设局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 112 | 112 | 112 | 10 | 100％ | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 112 | 112 | 112 | 10 | 100％ | 10 |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 进行雨污分流、改善居住环境 |  |  |  | 已完成 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 城区背街小巷 | 33条街道 | 33条 | 20 | 20 |  |
|  |  | 质量指标 | 雨污分流及背街小巷质量达标 | 按照工程质量要求 | 已达到质量要求 | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 2020年 | 2020年 | 2020年 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 预算范围内 | 112万元 | 112 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 无 | 无 | 无 | 10 | 10 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 改善居住环境、住房条件，提高生活水平 | 改善居住环境，改善人民住房条件，提高生活水平 | 改善居住环境，改善人民住房条件，提高生活水平 | 20 | 20 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 改善雨污分流情况 | 改善雨污分流情况 | 改善雨污分流情况 | 10 | 10 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 可持续性 | 改造可持续发展 |  | 10 | 10 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 社会满意度100% | 社会满意度100% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |

填表人：          联系电话：          填报日期：           分管领导签字：