临武县交通运输局

2021年重点民生实事项目完成情况公示

根据《2021年郴州市“十大惠民工程”实施方案》（郴办发电【2021】13号）和《郴州市统计局关于认真做好2021年全市重点民生实事考核数据评估认定工作的通知》(郴统函【2021】11号)文件精神，现将临武县交通运输局承担的农村公路提质改造、农村公路安防设施建设完成情况予以公示：到2021年11月底，全县共完成农村公路提质改造项目21.628公里，农村公路安防设施项目28.44公里（详细完成情况见附表），完成了省定提质改造20.5公里、农村公路安防设施28.44公里的目标任务，特此公示。公示时间为2021年11月22日至11 月30日。如有异议，可通过来信、来电、来访形式向临武县为民办实事考核办和县统计局反映。（举报材料需签署真实姓名及留下联系地址、邮编和联系电话。）
附：临武县交通运输局2021年重点民生实事项目完成情况公示表

           联系地址：临武县四家大院D区四楼
               联系电话：6266709   6266475
临武县交通运输局2021年重点民生实事“农村公路提质改造”项目建设完成情况公示表

	序号
	项目名称
	项目地点
	建设内容
	完成情况 
	联系人

	1
	坳头土-鸡脚山
	花塘乡石门村
	水泥路面宽5米，全部里程4.42公里，路面结构：10cm级配碎石层+20cmC30水泥混凝土；安保工程
	已完成
	刘振斌



	2
	香花铺-三角岭
	花塘乡香花铺村
	水泥路面宽4.5米，全部里程4公里，路面结构：10cm级配碎石层+20cmC30水泥混凝土；安保工程
	已完工
	刘振斌



	3
	孙南村-下烟家岭
	水东镇水东村
	水泥路面宽4.5米，全部里程2.5公里，路面结构：10cm级配碎石层+20cmC30水泥混凝土；安保工程
	已完工
	刘振斌



	4
	茶山-黄泥井
	水东镇柳坪村
	水泥路面宽6米，全部里程3.2公里，路面结构：10cm级配碎石层+20cmC30水泥混凝土；安保工程
	已完工
	刘振斌



	5
	茶山-大坪
	镇南乡茶山村
	水泥路面宽6米，全部里程3.4公里，路面结构：10cm级配碎石层+20cmC30水泥混凝土；安保工程
	已完工
	刘振斌



	6
	艾家-蓬水头
	花塘乡燕江村
	水泥路面宽4.5米，全部里程1.118公里，路面结构：10cm级配碎石层+20cmC30水泥混凝土；安保工程
	已完工
	刘振斌



	7
	对面岭-连头岭
	麦市镇瓦石村
	水泥路面宽4.5米，全部里程1.6公里，路面结构：10cm级配碎石层+20cmC30水泥混凝土；安保工程
	已完工
	刘振斌



	8
	水东新村-牛家塘
	水东镇水东村
	水泥路面宽4.5米，全部里程1.39公里，路面结构：10cm级配碎石层+20cmC30水泥混凝土；安保工程
	已完工
	刘振斌




临武县交通运输局2021年重点民生实事“农村公路安防设施”项目建设完成情况公示表

	序号
	项目名称
	项目地点
	建设内容
	完成情况 
	联系人

	1
	坪溪-半岭
	镇南乡、水东镇
	2.63公里设置交通标志、护栏、减速设施视线诱导设施、其它交通安全设施
	已完工
	郭亚军

	2
	乡政府-凉棚
	金江镇
	0.43公里设置交通标志、护栏、减速设施视线诱导设施、其它交通安全设施
	已完工
	郭亚军

	3
	客运站-岩背
	麦市镇
	0.29公里设置交通标志、护栏、减速设施视线诱导设施、其它交通安全设施
	已完工
	郭亚军

	4
	焦溪学校-焦溪
	麦市镇
	0.12公里设置交通标志、护栏、减速设施视线诱导设施、其它交通安全设施
	已完工
	郭亚军

	5
	桥头上-旺田
	水东镇
	0.078公里设置交通标志、护栏、减速设施视线诱导设施、其它交通安全设施
	已完工
	郭亚军

	6
	变电站-大井村
	香花镇
	0.45公里设置交通标志、护栏、减速设施视线诱导设施、其它交通安全设施
	已完工
	郭亚军

	7
	新甘学校-新甘村
	香花镇
	0.05公里设置交通标志、护栏、减速设施视线诱导设施、其它交通安全设施
	已完工
	郭亚军

	8
	黄下岭-上潢
	万水乡
	0.02公里设置交通标志、护栏、减速设施视线诱导设施、其它交通安全设施
	已完工
	郭亚军

	9
	林里-山下
	万水乡
	0.23公里设置交通标志、护栏、减速设施视线诱导设施、其它交通安全设施
	已完工
	郭亚军

	10
	丫子岭-长坪村
	万水乡
	0.29公里设置交通标志、护栏、减速设施视线诱导设施、其它交通安全设施
	已完工
	郭亚军

	11
	卫生院-陈家
	南强镇
	0.166公里设置交通标志、护栏、减速设施视线诱导设施、其它交通安全设施
	已完工
	郭亚军

	12
	学校-井头
	万水乡
	0.04公里设置交通标志、护栏、减速设施视线诱导设施、其它交通安全设施
	已完工
	郭亚军


	序号
	项目名称
	项目地点
	建设内容
	完成情况 
	联系人

	13
	砂子岭-五星达矿
	万水乡
	0.655公里设置交通标志、护栏、减速设施视线诱导设施、其它交通安全设施
	已完工
	郭亚军

	14
	小洞口-毛金坪
	水东镇
	0.35公里设置交通标志、护栏、减速设施视线诱导设施、其它交通安全设施
	已完工
	郭亚军

	15
	吊零圩-黄泥坪
	水东镇
	0.366公里设置交通标志、护栏、减速设施视线诱导设施、其它交通安全设施
	已完工
	郭亚军

	16
	雨山-桃竹
	水东镇
	1.085公里设置交通标志、护栏、减速设施视线诱导设施、其它交通安全设施
	已完工
	郭亚军

	17
	卢市圩-谭何
	万水乡
	0.42公里设置交通标志、护栏、减速设施视线诱导设施、其它交通安全设施
	已完工
	郭亚军

	18
	叉路口-独石村
	麦市镇
	0.48公里设置交通标志、护栏、减速设施视线诱导设施、其它交通安全设施
	已完工
	郭亚军

	19
	凤鸡岭-水源
	麦市镇
	0.6公里设置交通标志、护栏、减速设施视线诱导设施、其它交通安全设施
	已完工
	郭亚军

	20
	厅上-农丰村
	麦市镇
	0.15公里设置交通标志、护栏、减速设施视线诱导设施、其它交通安全设施
	已完工
	郭亚军

	21
	农家井-下庄村
	麦市镇
	0.67公里设置交通标志、护栏、减速设施视线诱导设施、其它交通安全设施
	已完工
	郭亚军

	22
	琶溪桥-上庄
	麦市镇
	1.788公里设置交通标志、护栏、减速设施视线诱导设施、其它交通安全设施
	已完工
	郭亚军

	23
	水坪-童子村
	香花镇
	0.01公里设置交通标志、护栏、减速设施视线诱导设施、其它交通安全设施
	已完工
	郭亚军

	24
	章古老-岳桥村
	水东镇
	0.08公里设置交通标志、护栏、减速设施视线诱导设施、其它交通安全设施
	已完工
	郭亚军

	25
	白岭-黎明
	金江镇
	3.38公里设置交通标志、护栏、减速设施视线诱导设施、其它交通安全设施
	已完工
	郭亚军

	序号
	项目名称
	项目地点
	建设内容
	完成情况 
	联系人

	26
	白岭-白鹤村
	金江镇
	1公里设置交通标志、护栏、减速设施视线诱导设施、其它交通安全设施
	已完工
	郭亚军

	27
	金江-袁家
	金江镇
	0.32公里设置交通标志、护栏、减速设施视线诱导设施、其它交通安全设施
	已完工
	郭亚军

	28
	老屋场-林森
	金江镇
	0.185公里设置交通标志、护栏、减速设施视线诱导设施、其它交通安全设施
	已完工
	郭亚军

	29
	秋开煤场-金山村
	金江镇
	0.28公里设置交通标志、护栏、减速设施视线诱导设施、其它交通安全设施
	已完工
	郭亚军

	30
	彭家-车头
	金江镇
	0.395公里设置交通标志、护栏、减速设施视线诱导设施、其它交通安全设施
	已完工
	郭亚军

	31
	九子亭-袁家
	金江镇
	0.168公里设置交通标志、护栏、减速设施视线诱导设施、其它交通安全设施
	已完工
	郭亚军

	32
	曹家-新华村
	金江镇
	0.18公里设置交通标志、护栏、减速设施视线诱导设施、其它交通安全设施
	已完工
	郭亚军

	33
	唐家加油站-罗家
	金江镇
	0.02公里设置交通标志、护栏、减速设施视线诱导设施、其它交通安全设施
	已完工
	郭亚军

	34
	醉翁桥-黄皮山
	舜峰镇
	0.46公里设置交通标志、护栏、减速设施视线诱导设施、其它交通安全设施
	已完工
	郭亚军

	35
	毛坪-新屋里
	西瑶乡
	0.4公里设置交通标志、护栏、减速设施视线诱导设施、其它交通安全设施
	已完工
	郭亚军

	36
	新碑记石-野羊山
	西瑶乡
	0.144公里设置交通标志、护栏、减速设施视线诱导设施、其它交通安全设施
	已完工
	郭亚军

	37
	接龙桥-庄村
	西瑶乡
	0.024公里设置交通标志、护栏、减速设施视线诱导设施、其它交通安全设施
	已完工
	郭亚军

	38
	涵洞脚-龙布江
	楚江镇
	1.09公里设置交通标志、护栏、减速设施视线诱导设施、其它交通安全设施
	已完工
	郭亚军

	序号
	项目名称
	项目地点
	建设内容
	完成情况 
	联系人

	39
	上舟境-上横村
	楚江镇
	0.74公里设置交通标志、护栏、减速设施视线诱导设施、其它交通安全设施
	已完工
	郭亚军

	40
	松柏树脚-界头村
	楚江镇
	0.08公里设置交通标志、护栏、减速设施视线诱导设施、其它交通安全设施
	已完工
	郭亚军

	41
	敖塘-大溪头
	楚江镇
	0.05公里设置交通标志、护栏、减速设施视线诱导设施、其它交通安全设施
	已完工
	郭亚军

	42
	变电站-塘里村
	楚江镇
	0.07公里设置交通标志、护栏、减速设施视线诱导设施、其它交通安全设施
	已完工
	郭亚军

	43
	关门岭脚-佛祖
	镇南乡
	0.49公里设置交通标志、护栏、减速设施视线诱导设施、其它交通安全设施
	已完工
	郭亚军

	44
	茶场-深坪
	镇南乡
	0.36公里设置交通标志、护栏、减速设施视线诱导设施、其它交通安全设施
	已完工
	郭亚军

	45
	茶场-茶山村
	镇南乡
	0.61公里设置交通标志、护栏、减速设施视线诱导设施、其它交通安全设施
	已完工
	郭亚军

	46
	千亩山-联合村
	麦市镇
	0.44公里设置交通标志、护栏、减速设施视线诱导设施、其它交通安全设施
	已完工
	郭亚军

	47
	猴公井-南立
	香花镇
	1.35公里设置交通标志、护栏、减速设施视线诱导设施、其它交通安全设施
	已完工
	郭亚军

	48
	叉路口-芹菜
	香花镇
	1.76公里设置交通标志、护栏、减速设施视线诱导设施、其它交通安全设施
	已完工
	郭亚军

	49
	食品站-葛山
	香花镇
	0.25公里设置交通标志、护栏、减速设施视线诱导设施、其它交通安全设施
	已完工
	郭亚军

	50
	排洞-广坪
	香花镇
	0.3公里设置交通标志、护栏、减速设施视线诱导设施、其它交通安全设施
	已完工
	郭亚军

	51
	楚江边界-割毛冲
	万水乡
	2.52公里设置交通标志、护栏、减速设施视线诱导设施、其它交通安全设施
	已完工
	郭亚军

	序号
	项目名称
	项目地点
	建设内容
	完成情况 
	联系人

	52
	王家塘桥-王家塘村
	楚江镇
	0.034公里设置交通标志、护栏、减速设施视线诱导设施、其它交通安全设施
	已完工
	郭亚军

	53
	卢市圩-卢市完小
	万水乡
	0.05公里设置交通标志、护栏、减速设施视线诱导设施、其它交通安全设施
	已完工
	郭亚军


