附件2

临武县转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

| 转移支付（项目）名称 |  |  | 中央水利救灾资金 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中央主管部门 |  |  | 水利部 |  |  |  |  |
| 地方主管部门 |  |  | 临武县水利局 |  | 资金使用单位 |  |  |
| 资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A） |
|  |  |  | 年度资金总额： | 180 | 180 |  | 100% |
|  |  |  | 其中：中央财政资金 | 180 | 180 |  | 100% |
|  |  |  | 地方资金 |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况 |  |  |
|  | 兴建修复抗旱水源和调水供水设施1套、提防（护岸）水毁修复1处、兴建修复抗旱水源和调水供水设施2套、添置提运水设备及运行2套、解决临时饮水困难30776人 |  |  |  | 全部完成 |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 |
|  | 产 出 指 标 | 数量指标 | 1.水利工程水毁修复数量（处） |  | 14处 | 14处 |  |
|  |  | 质量指标 | 2.工程施工设计标准 |  | 是否符合规定 | 是 |  |
|  |  | 时效指标 | 3.工程施工管理 |  | 是否符合规定 | 是 |  |
|  |  |  | 4.工程施工验收合格率 |  | 100% | 100% |  |
|  |  | 成本指标 | 5.项目按时完成率 |  | 100% | 100% |  |
|  | 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 6.保障工程安全度汛 |  | 发生工程设计标准内洪水是否不受严重影响 | 是 |  |
|  |  |  | 7.促进区域经济社会发展 |  | 发生工程设计标准内洪水是否严重影响 | 否 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 8.保障水利工程完整及安全运行 |  | 发生工程设计标准内洪水是否严重影响 | 否 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 9.促进地区生态和谐发展 |  | 发生工程设计标准内洪水是否严重影响 | 否 |  |
|  |  | 可持续影响 指标 | 10.为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障 |  | 发生工程设计标准内洪水是否严重影响 | 否 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 11.运行管理单位满意度（≥%） |  | 90% | 96% |  |
|  |  |  | 12.上级主管部门满意度（≥%） |  | 90% | 98% |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |
| 说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 |  |  |  |  |  |  |

注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

- 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

- 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

- 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。、

- 定性指标。资金使用单位分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0%-60%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算完成值。