附件2

临武县转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

| 转移支付（项目）名称 |  |  | 中央水库移民扶持基金和通过一般公共预算安排的大中型水库移民后期扶持资金 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中央主管部门 |  |  | 水利部 |  |  |  |  |
| 地方主管部门 |  |  |  |  | 资金使用单位 |  |  |
| 资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A） |
|  |  |  | 年度资金总额： | 989.02万元 | 939.569 |  | 95% |
|  |  |  | 其中：中央财政资金 | 989.02万元 | 939.569 |  | 95% |
|  |  |  | 地方资金 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 其他资金 | 0 | 0 |  |  |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况 |  |  |
|  | 目标1：计划投入 209.82 万元，发放2021年核定在册的 0.3497 万人移民直补资金； 目标2：计划投入 0万元，实施 0 个精准扶持推进重点移民村；（只填省级切块资金） 目标3：计划投入 9万元，实施1 个监测评估项目； 目标4：计划投入 0万元，实施 0 个避险解困项目，避险解困移民0 人次（包括省级切块资金及县安排的本年度资金）； 目标5：计划投入 750.7 万元，安排 56 个生产开发及配套设施项目（包括产业、基础设施）； 目标6：计划投入 19.5 万元，安排 4 批次移民培训，培训移民 120 人次； 目标7：采取银行“一卡通”全年一次性足额发放移民直补到人资金； 目标8：移民信访件处置率达100%，确保库区和移民安置区稳定 。 |  |  |  | 目标1：投入 200.04万元，发放2021年核定在册的 0.3334 万人移民直补资金； 目标2：计划投入 0万元，实施 0 个精准扶持推进重点移民村；（只填省级切块资金） 目标3：实际投入 9万元，实施1 个监测评估项目； 目标4：实际投入 0万元，实施 0 个避险解困项目，避险解困移民0 人次（包括省级切块资金及县安排的本年度资金）； 目标5：实际投入 711.029万元，安排 53 个生产开发及配套设施项目（包括产业、基础设施）； 目标6：实际投入 19.5万元，安排 4 批次移民培训，培训移民138人次； 目标7：采取银行“一卡通”全年一次性足额发放移民直补到人资金； 目标8：移民信访件处置率达100%，确保库区和移民安置区稳定 。 |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 |
|  | 产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1：资金直补受益移民（人） |  | 3497 | 3334 |  |
|  |  |  | 指标2：避险解困移民（人） |  | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 指标3：移民美丽家园项目（个） |  | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 指标4：生产开发及配套设施项目（个） |  | 56 | 53 |  |
|  |  |  | 指标5：培训移民劳动力（人次） |  | 95 | 138 |  |
|  |  |  | 指标6：监督检查项目（个） |  | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 指标7：其他项目（个） |  | 0 | 0 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：培训合格率（%） |  | 100% | 145% |  |
|  |  |  | 指标2：项目(不含移民培训)验收合格率(%) |  | 100% | 100% |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：直补资金按时发放率(%) |  | 100% | 100% |  |
|  |  |  | 指标2：截至2021年底，项目资金完成率(%) |  | 80% | 87% |  |
|  |  |  | 指标3：截至2022年3月底，项目资金完成率(%) |  | 100% | 95% |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：直补资金标准符合率（%） |  | 100% | 100% |  |
|  |  |  | 指标2：项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例（%） |  | 100% | 100% |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  | 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 指标1：增加移民人均可支配收入（元） |  | 1000 | 1193 |  |
|  |  |  | 指标2：提高移民收入占当地农村居民收入比例（%） |  | 80% | 90% |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：助力贫困移民脱贫（人） |  | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 指标2：增加达到当地县农村居民平均收入水平移民人口（人） |  | 13 | 18 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：建成美丽移民村（个） |  | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 指标2：项目扶持受益移民村(不含建成美丽移民村)（个） |  | 13 | 13 |  |
|  |  | 可持续影响 指标 | 指标1：已建工程项目良性运行比例（%） |  | 100% | 100% |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标1：移民对后期扶持政策实施满意度（%） |  | ≥80% | 100% |  |
|  |  |  | 指标2：与后期扶持有关的非正常进京越级上访事件（起） |  | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 指标3：交办的信访事项及时处理率（%） |  | 100% | 100% |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |
| 说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 |  |  |  |  |  |  |

注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

- 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

- 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

- 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。、

- 定性指标。资金使用单位分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0%-60%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算完成值。