
附件1 
《临武县特色旅游产业发展规划》项目安排表（2021-2025年）

	序号
	项目名称（“★”

为“十四五”年重点

支持项目）
	项目业主或

责任单位
	所在地
	项目建设规模及主要建设内容
	建设起

止年限
	总投资(万元)
	资金来源
	备注

	一、龙文化主题旅游

	1
	★华夏微影（临武）龙文化微电影小镇
	临武县舜发城乡发展投资有限公司
	武水镇
	以“龙文化微电影”为主题，全力打造“微电影版权平台+全民微电影体验+微电影商街+智能化特色民宿+微电影衍生品”的一体化聚散地，形成区域文化的市场龙头品牌和新坐标。项目计划用地2000亩，项目区域内将拍摄小镇主题系列短片100部，并落地全国性微电影活动，设立华夏微电影“龙文化频道”等，将(临武)微电影小镇运营成国家级特色小镇、国家级文化创新基地、微电影大会永久基地、郴州市及周边微电影微视频区块链版权交易结算中心。
	2017

-

2021
	100000
	
	

	2
	★武水河沿河风光带
	武水河生态休闲风光带建设指挥部
	武水镇
汾市镇
	以“水龙”为印象，打造沿河旅游风景精品工程，建设旅游公路、游道及周边景观等，提质改造配套设施。
	2021

-

2025
	38000
	中省补助

招商引资
	

	3
	★西瑶绿谷
国家森林
公园配套
设施建设
	湖南省珠湘源旅游开发有限公司
	西瑶乡
	以“行龙”为印象，对占地12441公顷的西瑶绿谷国家森林公园景区、景点进行综合开发建设，完善公园内配套设施。
	2021

-

2025
	10000
	企业投资
	

	4
	★白龙谷-滴水源

景区二期开发
	湖南舜源生态旅游开发有限责任公司
	舜峰镇
	以“白龙”为印象，融感恩七夕、百家姓文化为一体，创建湖南省生态旅游示范区。建设接待中心、沿线风光带、养老养生、酒店休闲、水上娱乐、渔业养殖、果蔬采摘和旅游观光、水库和漂流等项目。
	2021

-

2025
	150000
	企业投资
	

	5
	★湖南西瑶绿谷生态度假区
	湖南省西瑶明珠
农业开发有限公司
	西瑶乡
	以“旅游+康养”为主题，建设大型生态度假区。度假区包括三大核心项目，一期计划投资3亿元开发高端健康养生项目，二期计划投资3亿元开发西瑶小镇项目，三期计划投资4亿元开发高端瑶乡温泉度假项目。
	2021

-

2025
	100000
	企业投资
	

	6
	舜源野生茶文化园
	湖南舜源野生茶叶有限公司
	临武工业园区管委会
	以“龙茶”为印象，依托现有数万亩野生茶资源，建设集加工、销售、科普、品尝、体验于一体的野生茶基地，积极打造“茶乡之旅”品牌。
	2021

-

2025
	20000
	企业投资
	

	7
	卧龙谷
	塘下岭水果种植
合作社
	汾市镇
	以“诸葛”文化为印象，以“农耕体验文化、特色水果、养生度假”为主题，规划建设孔明草堂、卧龙草庐（山庄）、卧龙岭孔明亭、卧龙亭、卧龙潭、游客服务中心等；2019年前完成项目相关配套设施建设。
	2021

-

2025
	10000
	企业投资
	

	8
	龙源古镇旅游文化综合体
	
	临武县环城南路
	项目用地500亩，建设文化、旅游景区、景点、旅游服务综合配套设施，配套开发住宅区。
	2021

-

2025
	154800
	企业投资
	

	9
	中国（临武）龙文化园
	
	花塘乡
	以“石龙”为印象，打造“中国龙的原型之乡、世界华人精神家园”，设立湖南临武龙文化弘扬基地，建设中华龙坛、中国龙文化博物馆、中国龙文化创意产业园、石门世外桃源、石门古村等景观。
	2021

-

2025
	60000
	企业投资
	

	10
	芋香园
	
	武水镇
	以“双龙戏珠”为印象，以香芋文化为主题，打造集特色种植、田园观光、乡村旅游、康体运动、科普示范为一体的香芋观光园。
	2021

-

2025
	15000
	招商引资
	

	11
	文化产业园
	县文旅广体局
	舜峰寨
	规划建设五馆三中心分别为图书馆、文化馆、博物馆、青少年馆、美术馆、非物质文化遗产传承中心、公益电影放映中心、游客接待中心、停车位300个、星级高标准公共卫生间3座。总投资3亿元，占地面积150亩，计划选址舜峰寨，与舜峰寨公园融合一体；
	2021

-

2025
	30000
	招商引资
	

	12
	
	
	花塘乡
	以“龙潭”为印象，打造集农庄、养殖基地为主要特色的龙文化生态庄园。
	2021

-

2025
	20000
	招商引资
	

	13
	龙蔬园
	
	花塘乡
	以龙食蔬菜为印象，打造原生态蔬菜文化科普园。通过举办“临武百蔬知识抢答赛”活动，让游客体验蔬菜文化的魅力。
	2021

-

2025
	2000
	招商引资
	

	二、历史文化旅游

	14
	★汾市特色文化小镇
	临武县舜发城乡发展投资有限公司
	汾市镇
	以历史文化资源为主题，新建古街、南福新村、十八岿、东林禅寺、汉代古墓群、汉城古遗址、古雕楼、红豆杉基地、高脂松基地、傩文化基地、舜华鸭业种鸭孵化基地等集中成片的旅游节点建设工程。保护与修缮红色革命历史文物和纪念馆，建设爱国主义培训中心、红军活动文化情景长廊以及配套基础设施等。
	2021

-

2025
	100000
	企业投资
	

	15
	★宝玉石文化

产业园
	北京隆海义盟投资有限公司
郴州生源商业集团
	武水镇

楚江镇
	以宝玉石文化为主题，建设展览中心、交易中心、鉴定中心、接待中心、公盘中心、科普中心、物流中心等，打造一个集公盘、加工销售、产品研发、科普展示、文化旅游、休闲体验等功能于一体的全国知名宝玉石集散中心，形成宝玉石百亿产业集群。
	2017

-

2025
	100000
	企业投资
	

	16
	★秦汉古道
	
	舜峰镇

武水镇

南强镇

花塘乡

万水乡

麦市镇


	南起茅结岭（湖广两省交界处），北至临武县城。主要建设内容包括：①秦汉古道修复工程20.4公里；②挂榜山、秀岩片、高安水、九泽水片区整治、村庄建筑改造。③景区驿站、旅游厕所、治安亭、医疗卫生室、标识引导牌、消防设施等区内基础配套公共设施。将秦汉古道的概念与旅游、文化、健康、贸易、教育、美丽乡村建设、艺术创作等深入结合，打造一条自然与人文景观相结合的旅游线路。
	2017

-

2025
	20000
	政府投资

招商引资
	

	17
	上乔古村
	临武县舜发城乡发展投资有限公司
	麦市镇
	以“八古文化”为主题，修旧古路、古井、古塘、古民居、古私塾、古庙、古凉亭，恢复古民俗等历史文化资源。通过举办“接力灌血肠”、“炸麦市油茶、灯盏糍粑”等活动，让游客既能感受“八古文化”的魅力，又能体验到舌尖上的美味。
	2021

-

2025
	3000
	上级资金
县财政资金
	

	18
	乐岭古村
	临武县舜发城乡发展投资有限公司
	水东镇
	以明清古建筑文化为主题，修复古道、马候岭、马候庙、古凉亭等古建筑，完善野生紫荆花基地配套设施。
	2021

-

2025
	4000
	上级资金
县财政资金
	

	19
	湘南木雕文化园
	湘南木雕有限公司
	花塘乡
	以湘南木雕文化为主题，生产木雕特色工艺品。
	2021

-

2025
	5000
	企业投资
	

	20
	金仙寨旅游景区
	湖南林森旅游开发有限公司
	金江镇
	以仰天巨佛文化为主题，打造具有影响力的百“财”园，主要种植百种蔬菜，建设徒步登山道、马道、云顶酒店、金仙禅院、漂流、索道、直升机场等景点，形成观光、休闲、度假三大主题区。
	2017

-

2025
	30000
	招商引资
	

	21
	傩文化博览园

（油湾古村）
	
	水东镇
	以“中国戏剧的活化石─傩戏”文化为主题，建设傩文化广场、祭祀堂、傩面具雕塑园等景观区，新建一个集研发、展览、培训、表演于一体的傩文化展演中心和一条年生产能力达2万只的傩面具生产线。
	2017

-

2025
	3000
	中省补助

招商引资
	

	22
	湘南石雕文化园
	
	水东镇
	以湘南石雕文化为主题，打造石雕文化科普基地。
	2021

-

2025
	5000
	招商引资
	

	23
	古董博物馆
	
	花塘乡
	以古董文化为主题，打造古董文化科普、教育基地。
	2021

-

2025
	10000
	招商引资
	

	24
	仙女岩
	
	舜峰镇
	以七仙女文化为主题，在现有仙女岩洞、小桥流水、古亭、古道基础上，完善配套基础设施。
	2021

-

2025
	5000
	招商引资
	

	25
	大广休闲康养小镇
	
	南强镇
	以“康养”文化为主题，打造高端养生小镇，以国际健康文化医疗康养服务为核心，引进高端医护人员、高端医疗设备。
	2021

-

2025
	
	
	

	26
	镇南梦幻水帘洞
	
	镇南乡
	以梦幻文化为主题，在现有原始、天然溶洞基础上，以保护性开发为主，以洞内天然的水资源为依托，将洞内千姿百态、巧夺天工的鱼类、贝类等独特造型深加工，打造集生态和神奇色彩一体的梦幻水帘洞。
	2021

-

2025
	
	招商引资
	

	27
	秀岩景区
	
	南强镇
	以秀岩古迹文化为主题，将集人文景观、宋公庙、休闲度假场所为一体的“秀岩风月园”景区提质改造。
	2021

-

2025
	10000
	招商引资
	

	28
	临武记忆

（杜家古村）
	
	舜峰镇
	以“杜家隐园”文化为主题，修复杜家隐园，打造临武特色小吃一条街。创建“千年古县”“历史文化名城”。开设空心糍粑体验区，让游客能体验自己动手炸空心糍的快乐。
	2021

-

2025
	16000
	招商引资
	

	29
	龙归坪古村
	
	汾市镇
	以龙归坪独特历史文化为背景，打造明清特色的影视传媒基地，打造历史文化特色民宿、餐饮、民俗戏剧及龙文化展示相结合的综合性文化旅游。
	2017

-

2025
	10000
	招商引资
	

	三、交通旅游

	30
	★临武至龙道旅游公路
	临武县舜发城乡
发展投资有限公司
	花塘乡

东山林场
	建设龙道旅游公路10公里，按照四级公路标准建设。内容包括路基路面、桥涵、防护工程。
	2021
	3500
	企业投资
	

	31
	★桃源坪—广东瑶安公路
	临武县舜发城乡
发展投资有限公司
	西瑶乡
	建设Z03A桃源坪—广东瑶安公路，全长12公里，按照四级公路标准建设。内容包括路基路面、桥涵、防护工程。
	2021

-

2025
	4800
	企业投资
	

	32
	★临武—石门龙宫旅游公路
	临武县舜发城乡
发展投资有限公司
	武水镇

花塘乡
	建设唐家水—花塘石门龙宫旅游公路，全长9公里，按照四级公路标准建设。内容包括路基路面、桥涵、防护工程。
	2017

-

2021
	3532
	融资代建
	

	33
	★西瑶境内

（循环）旅游公路
	西瑶乡
	西瑶乡
	建设西瑶乡撤乡并镇连接线（桃源坪—新屋里公路），全长12公里，按照四级公路标准建设。内容包括路基路面、桥涵、防护工程。
	2017

-

2025
	4800
	企业投资
	

	34
	★镇南乡政府至野生樱花园旅游公路
	临武县舜发城乡
发展投资有限公司
	镇南乡
	建设镇南乡政府至野生樱花园旅游公路5公里。
	2017

-

2025
	2000
	企业投资
	

	35
	木坪铁路
	临武县舜发城乡
发展投资有限公司
	金江镇
	以铁路文化为主题，开展以绿皮火车、乡村风光为主的户外采风活动。在现有绿皮火车、沿途乡村风光、古村落、废弃矿区、铁路支线、废弃站台、铁路道口、铁路隧道、铁路桥的基础上，完善配套设施。
	2021

-

2025
	20000
	企业投资
	

	36
	临武至香花镇，

郴州石坡头至香花镇旅游公路
	临武县舜发城乡
发展投资有限公司
	镇南乡

香花镇
	建设县城至香花镇旅游公路，郴州石坡头至香花镇旅游公路。
	2021

-

2025
	10000
	企业投资
	

	37
	临武县城—长河水库沿河风光带公路
	临武县舜发城乡
发展投资有限公司
	舜峰镇

西瑶乡
	建设沿河旅游风景精品工程，旅游公路、游道、美丽乡村工程提质改造。
	2021

-

2025
	20000
	企业投资
	

	38
	玉美—南强高安水（人民河沿河风光带）公路
	临武县舜发城乡
发展投资有限公司
	汾市镇

南强镇

武水镇
	以漂流为主题，打造高标准漂流探险沿河风光带。
	2021

-

2025
	20000
	企业投资
	

	四、农业旅游

	39
	★润武农庄
	临武县润武农庄有限责任公司
	西瑶乡
	种植优质稻、养殖娃娃鱼、锦鲤等，修建五星级现代农庄、地质博物馆及配套设施。
	2021

-

2025
	12000
	企业投资
	

	40
	★镇南农业观光园
	湖南大富科技生态农业有限公司
	镇南乡
	以农业观光为主题，在现有种植樱花、杜鹃花、山茶花、桃花、红豆杉、中草药的基础上，建设养生园、接待中心、餐饮、住宿等配套基础设施。
	2021

-

2025
	8000
	企业投资
	

	41
	开维果酒酿造生产基地
	临武县开维小水果开发有限公司
	武水镇

西瑶乡
	以猕猴桃文化为主题，观猕猴桃酒酿造加工基地、赏猕猴桃加工文化、游猕猴桃园、品猕猴桃酒。一期：规划建设年产500吨猕猴桃果酒酿造加工厂；二期：规划建设年产500吨其他小水果酿酒加工厂。两期共开发3000亩优质猕猴桃、1万亩乌梅、3万亩脐橙、2万亩优质葡萄基地。
	2021

-

2025
	15000
	企业投资
	

	42
	橡树文化园
	临武县恒心生态农业发展有限公司
	香花镇
	以橡树文化为主题，建设橡树观赏基地4000亩，完善配套设施。
	2021
	4000
	企业投资
	

	43
	东山云雾茶文化园
	湖南东山云雾茶叶有限公司
	西瑶乡
	以茶文化为主题，打造东山云雾茶种植基地旅游片区。种植东山云雾茶10000亩，新建加工厂、茶文化功能厅、展厅等配套设施。
	2021

-

2025
	20000
	企业投资
	

	44
	艾文化生态旅游农业观光园
	湖南福布施农业
开发公司
	楚江镇
	以艾叶文化为主题，打造万亩观光园。新建艾叶加工区、科普区、针灸区、养生体验区，打造万亩观光园。
	2017

-

2025
	12000
	企业投资
	

	45
	茶油生态园
	林富茶业公司
	临武工业园区管委会

南强镇
	以茶油文化为主题，建设上千亩茶油基地与茶油加工厂。
	2021

-

2025
	5000
	企业投资
	

	46
	南强古山生态旅游观光园
	临源水产养殖专业合作社
	南强镇
	以生态旅游文化为主题，规划建设临源湖农庄、古代渔村、竹排观光等旅游项目。完善配套设施。
	2021

-

2025
	6000
	企业投资
	

	47
	林木景观园
	临武县骏峰林木
种植专业合作社
	麦市镇
	打造特色油茶花和楠木观光园，新建接待中心及完善配套基础设施。
	2021

-

2025
	5500
	企业投资
	

	48
	金塘岭生态庄园
	临武县金塘岭生态旅游开发有限公司
	镇南乡
	打造集特色餐饮、民宿度假旅游、趣味农家乐、户外健身游乐为主要特色的五星级乡村旅游点。完善配套基础设施。
	2021

-

2025
	10000
	企业投资
	

	49
	乌梅园
	老寨乌梅合作社
	武水镇
	以乌梅文化为主题，对老寨乌梅基地提质改造，完善配套基础设施。
	2021

-

2025
	2000
	企业投资
	

	50
	 “三宝”文化园
	东山“三宝”蔬菜种植合作社
	楚江镇
	以“探三宝”为主题，打造美丽乡村历史文化特色的“到东山、探三宝、观世外花园”旅游基地，完善相关配套设施，开发系列旅游产品。
	2021

-

2025
	2000
	企业投资
	

	51
	栀子花观赏景区
	舜腾栀子花种植合作社
	西瑶乡
	以栀子花文化为主题，打造融自然生态风光、山庄生活休闲与山药制作流程体验于一体的栀子花观赏景区。
	2021

-

2025
	12000
	企业投资
	

	52
	鸿源果业生态庄园
	
	南强镇
	以桔文化为主题，打造一个旅游观光、生态采摘、度假休闲、民俗风情于一体的生态庄园，开展体育赛事，完善配套设施。
	2021

-

2025
	10000
	招商引资
	

	53
	兴林农庄
	兴林工业开发有限公司
	舜峰镇
	以珍贵树种文化为主题，在现已种植3000亩金丝楠木、丹桂、红榉、青线柳、红豆杉、罗汉松、华南五针松、香梓、银杏、红枫、红椿等基础上，完善配套基础设施。
	2021

-

2025
	6000
	企业投资
	

	54
	舜吉生态农庄
	舜吉优质水果种植专业合作社
	西瑶乡
	以优质水果文化为主题，打造集旅游、休闲、餐饮、观光、采摘为一体的原生态农庄。建设完成300亩猕猴桃种植基地，200亩红心桃观光园，完善500米游道及其他基础配套设施。
	2021

-

2025
	2000
	企业投资
	

	55
	恒旺农庄
	临武县三红柚有限公司
	水东镇
	以柚子鸡文化为主题，打造“红心柚惑”基地，完善配套设施，提质改造。
	2021

-

2025
	5000
	企业投资
	

	56
	常青谷生态园
	临武县野人部落户外运动俱乐部有限公司
	花塘乡
	以拓展训练文化为主题，建设亲子活动、攀岩垂钓、烧烤饮食、特色住宿等项目。
	2021

-

2025
	8000
	企业投资
	

	57
	春发山庄
	临武春发农业开发有限公司
	武水镇
	以四季如春、四季发财为主题，打造原生态娃娃鱼养殖区、观光果园区、生态农田区、休闲垂钓区、庄园会所、游道等。
	2021

-

2025
	10000
	企业投资
	

	58
	葡萄园
	临武葡萄专业种植合作社
	西瑶乡
	以葡萄文化为主题，在现有优质葡萄基地的基础上，完善相关配套设施。
	2021

-

2025
	2000
	招商引资
	

	59
	湘美天下·
十里樱花园
	湖南十里樱花旅游开发有限公司
	镇南乡
	以樱花文化为主题，建设万亩十里樱花生态旅游景区，打造休闲、观光、旅游线路。完善相关配套设施。
	2021

-

2025
	55000
	企业投资
	

	60
	桃花园
	黄皮山专业种植合作社
	舜峰镇  
	以桃花文化为主题，在现有桃花基地的基础上，完善相关配套设施。
	2021

-

2025
	2000
	企业投资
	

	61
	紫荆花园
	紫荆花种植开发合作社
	水东镇
	以野生紫荆花文化为主题，在现有千亩野生紫荆花基础上，完善配套设施。
	2021

-

2025
	2000
	企业投资
	

	62
	荷花园
	
	水东镇
	以荷花文化为主题，在现有荷花基地的基础上，完善相关配套设施。
	2021

-

2025
	3000
	招商引资
	

	63
	桔梗花园
	
	万水乡
	以桔梗花文化为主题，建设桔梗花基地，完善相关配套设施。
	2021

-

2025
	3000
	招商引资
	

	64
	葵花园
	
	麦市镇
	以向日葵文化为主题，建设葵花基地，完善相关配套设施。
	2021

-

2025
	3000
	招商引资
	

	65
	菊花园
	
	金江镇
	以菊花文化为主题，建设菊花基地，完善相关配套设施。
	2021

-

2025
	3000
	招商引资
	

	66
	芙蓉花园
	
	武水镇
	以芙蓉花文化为主题，建设芙蓉花基地，完善相关配套设施。
	2021

-

2025
	3000
	招商引资
	

	67
	大冲辣椒观光园
	
	水东镇
	以朝天文化为主题，打造农业产业旅游基地。种植大冲辣椒1000亩，完善旅游配套设施。
	2021

-

2025
	2000
	招商引资
	

	68
	大步乡村休闲度假岛
	
	武水镇
	以漂流探险为特色，建设漂流探险区、水上乐园、农业特色生态采摘园等项目。
	2021

-

2025
	10000
	招商引资
	

	五、工业旅游

	69
	★碳酸钙文化产业园
	深圳高视伟业创业投资有限公司
	水东镇
	以碳酸钙文化为主题，园区规划面积4平方公里，产业园区2平方公里，新建原料基地和粉体造岗石、涂料厂等加工企业。提质改造深度至斗水坪矿山公路10.5公里。
	2021

-

2025
	500000
	企业投资
	

	70
	工业科普观光园
	临武工业园区管委会
	武水镇
	以体验企业文化为主题，展示石林公园、企业总部、研发基地等为一体的工业科普观光园。
	2021

-

2025
	30000
	招商引资
	

	71
	古冶炼文化园
	县文体广新局
	镇南乡
	以古冶炼文化展示为主题，打造古冶炼科普文化基地。
	2021

-

2025
	20000
	招商引资
	

	72
	新能源体验馆
	临武华润新能源有限公司
	南强镇
	以新能源文化为主题，建设国内首家观风电场、体验风机建设、运营，融高科技为一体的新能源文化。
	2021

-

2025
	10000
	企业投资
	

	73
	舜华鸭业公司产业升级体验馆
	湖南临武舜华鸭业发展有限责任公司
	南强镇
	以“临武鸭”文化为主题，观赏临武鸭产品加工流程，体验临武鸭养殖农场的乐趣，尝临武鸭全席为一体等，提质改造。
	2021

-

2025
	20000
	企业投资
	

	74
	南方矿业工矿旅游区
	临武县南方矿业
有限责任公司
	万水乡
	以有色金属文化为主题，进行选矿分离加工，对9类50余种矿藏展示，建设矿藏展示、旅游观光、科普教育等多功能工矿旅游区。
	2021

-

2025
	10000
	企业投资
	

	六、公园

	75
	★舜峰寨公园
	临武县舜发城乡发展投资有限公司
	舜峰镇
	以舜帝文化为主题，把舜峰寨及周边地区建设成为公共休闲娱乐公园。
	2021

-

2025
	10000
	企业投资
	

	 76
	赤脚洞游憩公园
	武水河生态休闲风光带建设指挥部
	新屋场
	以乡间野趣文化为主题，打造一座摄影创作、休闲散步、科普教育公园。
	2021

-

2025
	5000
	企业投资
	

	77
	庙湾湿地公园
	武水河生态休闲风光带建设指挥部
	庙湾
	以芦荡鹭影文化为主题，打造一座休闲散步、戏水观景公园。
	2021

-

2025
	5000
	企业投资
	

	78
	渡头古城遗址公园
	武水河生态休闲风光带建设指挥部
	渡头坪
	以寻遗问心文化为主题，打造一座寻古观景、休闲散步、科普教育公园。
	2021

-

2025
	5000
	企业投资
	

	79
	玉美野趣花园
	武水河生态休闲风光带建设指挥部
	玉美田
	以寻幽探古文化为主题，打造一座登高览胜、休闲散步公园。
	2021

-

2025
	5000
	企业投资
	

	80
	芙蓉花园
	武水河生态休闲风光带建设指挥部
	圳上
	以富贵芙蓉文化为主题，打造一座吟诗对唱、赏花对饮公园。
	2021

-

2025
	5000
	企业投资
	

	81
	沙溪湖游园
	
	武水镇
	以游憩文化为主题，提质改造，打造集旅游、休闲一体的小游园，建设园林景观工程。
	2021

-

2025
	3000
	企业投资
	

	82
	大江山公园
	
	武水镇
	对大江山公园进行提质改造，完善大江山公园基础设施，打造集观赏、体育、体验于一体的综合性公园。
	2021

-

2025
	5000
	企业投资
	

	七、体育、养生

	83
	金融中心
	临武县锦鑫房地产开发有限公司
	舜峰镇
	以“旅游+金融”文化为主题，规划总用地面积88817平方米，总建筑面积35.45万平方米，其中：住宅建筑面积18.23万平方米，商业建筑面积10.37万平方米，地下车库建筑面积6.79万平方米，住宅套数1414套，停车位1721个。
	2021

-

2025
	150000
	企业投资
	

	84
	烧烤露营基地
	武水河生态休闲风光带建设指挥部
	武水镇
	以烧烤文化为主题，打造户外露营休闲基地。
	2021

-

2025
	5000
	企业投资
	

	85
	西山自驾车房车露营基地
	
	西瑶乡
	以自驾文化为主，打造集自驾旅游、露营房车、休闲为一体的旅游景点。
	2021

-

2025
	5000
	招商引资
	

	86
	瑶乡露营基地
	
	西瑶乡
	以瑶乡文化为主题，打造集娱乐、休闲、旅游、餐饮于一体的瑶族风情旅游露营地。
	2021

-

2025
	5000
	招商引资
	

	87
	金江温泉旅游开发
	
	金江镇
	以温泉文化为主题，新建温泉旅游观光区和温泉休闲区两大区域，建设景区游路、水库、浴宫、附属人文景观及外围景观等。
	2021

-

2025
	10000
	招商引资
	

	八、戏曲文化实景演出

	88
	傩戏表演
	县文化馆
	通天山
	以傩戏文化为主题，展示富有傩仪、傩戏、傩舞和傩祭系统性的傩文化原生态实景演出。
	2021

-

2025
	500
	与景区合作
	

	89
	祭龙神表演
	县文化馆
	龙宫
	以敬龙祈雨佑丰收文化为主题，展示龙泉吸水、龙惠厨堂、请龙出洞、龙吐金身、神龙治水、谢龙感恩、龙佑石门、龙归龙位八个实景演出仪式。
	2021

-

2025
	500
	与景区合作
	

	90
	临武跳龙表演
	县文化馆
	龙归坪
	以跳龙舞文化为主题，展示请龙、围龙、舞龙、接龙、游龙、安龙等实景演出仪式。
	2021

-

2025
	500
	与景区合作
	

	91
	瑶族长鼓舞表演
	县文化馆
	西瑶绿谷
	以高台长鼓舞文化为主题，通过唢呐、锣、鼓、铙、钹等器乐伴奏，展示瑶胞建造土屋、拜谢乡邻的全过程实景演出。
	2021

-

2025
	500
	与景区合作
	

	92
	祁剧表演
	县文化馆
	文体中心
	以特色祁剧文化为主题，通过弹腔剧目、高腔剧、昆腔剧，传承古典诗、词、歌、赋、令，展现艺术、文学、音乐的实景演出。
	2021

-

2025
	500
	与景区合作
	

	93
	小调表演
	县文化馆
	秦汉古道
	以小调文化为主题，展示单口唱、对子调、骑竹马、踩高跷、有蚌壳舞、莲花落、渔鼓调等实景演出形式。
	2021

-

2025
	500
	与景区合作
	


附件2
临武县特色旅游商品

	序号
	项目名称
	项目业主
	项目建设内容
	责任单位
	所在地

	1
	临武鸭
	舜华鸭业发展有限责任公司
	以“临武鸭”文化为主题，形成临武鸭加工体系，科普创意加工出系列临武鸭产品。
	县农业局
	南强镇

	2
	宝玉石
	北京隆海义盟投资有限公司
郴州生源商业集团
	以宝玉石文化为主题，形成宝玉石加工体系，科普创意加工出系列宝玉石产品。
	县通天玉开发管理办公室
	武水镇

	3
	傩系列
龙须草系列产品
	水东镇油湾村
临武县舜龙龙须草席有限公司
	以传统文化为主题，形成傩面具、龙须草系列产品体系，科普创意出傩面具、龙须草系列传统手工艺品
	水东镇
舜峰镇
	水东镇
舜峰镇

	4
	艾绒玩具
	湖南百童玩具有限公司
	以“艾叶”文化为主题，提升传统玩具的品质，科普创意加工出系列艾绒产品。
	楚江镇
	楚江镇

	5
	沙田牛巴
	临武舜美牛业有限公司
	以酒文化为主题，融入七仙女品舜美酒的元素，科普创意加工出系列牛巴产品。
	县农业局
	金江镇

	6
	大冲辣椒
	临武小徐瓜瓜食品有限公司
	以朝天文化为主题，形成大冲辣椒加工体系，科普创意加工出系列大冲辣椒产品。
	县农业局
	水东镇

	7
	香芋
东山姜
	贝溪香芋生产基地
楚江东山姜生产基地
	以香芋文化、东山姜文化为主题，形成香芋、东山姜加工体系，科普创意加工出系列香芋、东山姜产品。
	县农业局
	舜峰镇
楚江镇

	8
	临武茶叶
	湖南舜源野生茶叶有限公司

湖南东山云雾茶叶有限公司
	以茶文化为主题，形成茶叶加工体系，科普创意加工出系列临武本土茶产品。
	临武工业园区管委会
西瑶乡
	东山林场
西瑶乡

	9
	鹅肉干
	台湾谷斯特贸易公司
	以天鹅文化为主题，通过对鹅产品加工，形成鹅产品加工体系，科普创意加工出鹅肉系列产品。
	县畜牧兽医水产局
	汾市镇

	10
	临武茶油
	临武林富茶业有限公司
	以茶油文化为主题，形成油茶产业链，科普创意加工出系列茶油产品。
	临武工业园区管委会
	南强镇

	11
	麦市油茶
	麦市镇
	以油茶文化为主题，形成“麦市油茶”产业链，科普创意加工出油茶系列产品。
	麦市镇
	麦市镇

	12
	空心糍
	舜峰镇
	以糍粑文化为主题，形成空心糍产品体系，科普创意加工出空心糍系列产品。
	舜峰镇
	舜峰镇

	13
	特色矿泉水
	西瑶乡

金江镇
	依托丰富的硅酸水资源，以集观光旅游，住宿，餐饮，娱乐，购物，民俗文化及水开发为一体。规划建设矿泉水文化研究会馆、开发系列矿泉饮品。
	金江镇

西瑶乡
	金江镇

西瑶乡

	14
	乌梅
红心桃
蜜柚
甜枣
南丰蜜桔
	老寨乌梅基地
黄皮山红心桃基地
湖南鸿源果业有限责任公司
	按照“旅游+水果”发展模式，发展集生产、观光、休闲于一体的现代特色农业产业，把果园变景点、水果变旅游商品。
	县农业局
	相关乡镇


附件3
临武味道一览表

	序号
	乡  镇
	特色菜名
	特色小吃
	特色坛子菜
	特    产
	备  注

	1
	舜峰镇
	南门口狗肉、禾花鱼、 香芋蒸排骨
	血灌肠、空心糍、开口糍
	豆腐乳
	香芋、红心桃、龙须草席
	

	2
	武水镇
	临武鸭全席、口味嗦螺
	乌龟糍、肉糍粑
	风味咸鸭蛋
	临武鸭、脆枣、林富茶油、布兰李、东魁、猕猴桃果酒、红心柚、黄晶梨
	

	3
	南强镇
	香塘贡鱼、飞天鹅、招财鸡
	地瓜根、兰花根
	香豆豉、豆酱肉
	蜜桔、脐橙、甜枣、红薯干
	

	4
	水东镇
	团子肉、魔芋豆腐、甜猪脚
	红薯粑
	大冲辣酱
	春露茶、水晶梨、莲子
	

	5
	汾市镇
	土猪全席、寺冲牛肉、豆豉田螺
	糖油粑粑
	茄子干
	柠檬香茅茶、乌梅、葡萄
	

	6
	金江镇
	牛全席、全家福、沙田牛巴
	抖糍粑、黑米饭
	牛肉巴
	沙田牛巴、舜美酒
	

	7
	镇南镇
	羊全席、浆肠
	萝卜糍粑
	剁辣椒
	山茶油、樱桃、黄桃
	

	8
	香花镇
	卷子豆腐、油炸肉
	高粱粑、爆米花
	大头菜
	花生、橡果
	

	9
	麦市镇
	飘香鸡、豆腐油炸肉、酿豆腐、纯血肠、麦市血鸭
	麦市油茶、灯盏糍粑
	腌藠头
	葵花籽
	

	10
	万水乡
	糯米肠、脆笋老菜
	南瓜糍粑
	脆香菜
	土茶油
	

	11
	楚江镇
	血鸭、米粉蒸排骨
	楚江油茶、楚江面条
	东山姜、东山萝卜
	东山云雾茶、菜籽油
	

	12
	花塘乡
	鱼全席、血肠、网油卷
	艾叶糍粑
	刀板豆、辣酱鱼
	鹰嘴桃、生态干鱼
	

	13
	西瑶乡
	西山腊肉、武源豆腐、笋系列菜
	蕨根粑
	灵芝芋
	笋干、西山米酒、西山腊肉、葡萄、冷水米、红提、栀子花
	



— 30 —


