附件1

临武县2025年第三批以工代赈项目中央预算内投资计划表

序号	省（区、市）	地（市、州）	县（市、区）	项目名称	项目类型（城乡融合发展类/农业农村类）	建设
性质	建设规模汇总	建设内容汇总	拟开工日期（年/月）	拟完工日期（年/月）	投资

类别	总投资	已下达投资	累计完
成投资	本次申请投资	部门和地方采取的资金安排方式	项目（法人）单位	项目责任人	日常监管直接责任单位	日常监管直接责任单位监管责任人	预计带动当地群众务工人数	预计发放劳务报酬金额	预计培训务工群众人数（非人次）	预计设置公益性岗位个数	所采取的综合赈济模式类型（公益类
/产业类）	项目是否不招标（招标/
不招标）	不招标项目的承接主体
（从以下三种类型中选其一）	备注
总人数（非人次）	其中，相关企业失业人员务工人数	其中，返乡农民工务工人数	其中，高校毕业生务工人数	其中，退役军人务工人数	其中，脱贫人口、防返贫监测对象务工人数
（万元）	（万元）	（万元）	（万元）
（人）	（人）	（人）	（人）	（人）	（人）	（万元）	（人）	（人）
145	湖南省	郴州市	临武县	临武县南强镇以工代赈示范工程(临武县南强镇秀水村十字铺自然村基础设施建设项目)	农业农村中小型基础设施建设以工代赈项目	新建	新建道路，铺设污水管网、土地整理及修建挡土墙	新建道路1200米，道路提质改造1500米，铺设污水管网200米，土地整理5000平方米，挡土墙1200立方米。	2025年7月	2026年6月	总投资	398
直接投资	临武县南强镇人民政府	陈若松	临武县发展和改革局	雷海军	141	14	46	8	8	65	152.77	150	4	公益类	不招标	村集体经济组织领办的村级劳务合作社、劳务公司、项目理事会等
中央预算内投资	358
358
地方预算内投资
其他地方财政性建设资金	40
其他投资	0
146	湖南省	郴州市	临武县	临武县楚江镇下城村农村集中供水基础设施以工代赈项目	农业农村中小型基础设施建设以工代赈项目	新建	新建农村施工及生产便道、安装配水主管、入户管、清水池、沉砂池、取水井等	新建农村施工及生产便道 1公里；安装配水主管3.5公里、入户管10公里；新建地埋式清水池1座、地埋式沉砂池1座、取水井1座。	2025年7月	2026年6月	总投资	396
直接投资	临武县楚江镇
人民政府	李小聪	临武县
发展和改革局	雷海军	125	0	95	5	5	20	152	125	4	公益类	不招标	村集体经济组织领办的村级劳务合作社、劳务公司、项目理事会等
中央预算内投资	355
355
地方预算内投资
其他地方财政性建设资金
其他投资	41